ALIZO AI

Auditoria ponta a ponta — Compra → Onboarding → Operação autônoma

19 de agosto de 2026

# Resumo executivo

Simulação de ponta a ponta de uma empresa contratando os funcionários digitais AlizoAI, do site de vendas até a operação autônoma no dia a dia, cobrindo os 7 segmentos pedidos: odontologia, escola de cursos profissionalizantes, clínicas médicas, escritório de contabilidade, varejo (lanches/restaurantes), empresas de RH e agente de integração. A investigação foi 100% baseada em leitura direta de código, schema de banco e triggers de produção — não em documentação.

Veredito curto: a arquitetura central (provisionamento automático, entrevista de treinamento em linguagem natural, agendamento e fechamento de venda autônomos) está sólida e pronta para escala. Os bloqueios reais para lançar no Brasil com excelência são específicos e contáveis — não são retrabalho estrutural. A lista completa priorizada está na última seção.

# Fase 1 — Fluxo de compra e cadastro (site)

Provisionamento automático: funciona de verdade — o checkout cria organização, unidade e conta de login (Supabase Auth) na hora, sem intervenção manual. Garantia de 7 dias liberada imediatamente.  [OK]

Bloqueio crítico confirmado: sem processadora de pagamento ativa para a região (BR/US) em payment_gateway_settings, o cadastro inteiro é recusado — não só a cobrança. A trava roda em checkout/complete/route.ts:109, antes de qualquer criação de org/unidade/usuário, e não tem exceção para plano gratuito ou trial. Hoje nenhuma processadora está ativa em produção, então NINGUÉM consegue se cadastrar sozinho pelo site.  [GAP]

Termos de Uso / Privacidade: ainda não existem no fluxo de checkout — nenhum aceite formal é coletado.  [GAP]

# Fase 2 — Onboarding e treinamento dos funcionários IA

Entrevista de treinamento: 100% em linguagem natural, nenhum campo técnico ou JSON é exposto ao usuário final. A engine sempre fecha com uma pergunta final aberta ('mais alguma coisa que eu deveria saber?') antes de permitir concluir.  [OK]

Trava de ativação: existe um trigger no próprio banco de dados (enforce_interview_before_activation) que impede ativar um funcionário sem entrevista completa — proteção real, não só de interface, resistente a bugs de frontend.  [OK]

Retreinamento: funciona sem apagar dados: página dedicada detecta entrevista concluída e oferece 'Treinar de novo' mantendo o histórico anterior em campo separado.  [OK]

Gap de teste pré-ativação: dos 6 tipos de funcionário no catálogo (SDR, Recrutador, Tráfego, Recepcionista, Conteúdo, SEO), só 3 (SDR, Recrutador, Recepcionista) têm simulação de chat de teste antes de ativar. Tráfego, Conteúdo e SEO vão direto ao ar sem validação prévia.  [GAP]

Conexões OAuth (Meta/Google Ads): telas prontas com caminho de token manual, mas o fluxo OAuth completo com conta de anúncios real nunca foi validado na prática — sinalizado como risco não testado.  [PARCIAL]

# Fase 3 — Autonomia operacional real

Os funcionários que realmente falam com cliente/lead (Recepcionista, Sales, Recrutador, TI) não usam function-calling nativo da OpenAI — usam um padrão próprio de extração estruturada (generateStructuredReply) que cumpre o mesmo papel: o modelo devolve JSON tipado a cada resposta, e esse JSON dispara ações reais no banco. O function-calling nativo da OpenAI existe só no assistente interno do dashboard (Kai), que não fala com cliente.

Recepcionista: agenda, reagenda e cancela compromisso sozinha via extração estruturada (appointment_action), e cria um cliente novo no banco automaticamente quando um lead conclui um agendamento pelo chat — nunca pede para 'se cadastrar' manualmente.  [OK]

Sales: fecha negócio e completa o perfil do cliente de forma autônoma via extração estruturada (deal_confirmed / deal_profile_updates).  [OK]

Financeiro — gap total confirmado: nenhum funcionário digital tem qualquer mecanismo para lançar entrada ou saída financeira via conversa. Todas as tabelas financeiras (financial_records, invoices, payment_gateway_settings, service_record_payments) só são escritas por: conclusão de checkout, fechamento de vaga do Recrutador, ou formulário manual no painel. Isso é o oposto do que foi pedido ('lançar no financeiro entradas e saídas... sem interação humana').  [GAP]

Novo lead / novo cliente via conversa: Recepcionista cria cliente automaticamente no fechamento de agendamento; criação de lead novo por iniciativa do próprio agente durante uma conversa (fora dos pipelines de prospecção/ads/intake) não foi encontrada.  [PARCIAL]

# Fase 4 — Simulação por vertical (7 empresas pedidas)

O sistema de 'templates verticais' define terminologia, campos de cliente, KPIs de painel e roteiros de teste por segmento. Hoje só existem 3 templates reais: cleaning_services (limpeza), therapy_clinic (clínica de terapia) e general_maintenance (manutenção). Fora desses, tudo cai num template genérico 'other' — sem campos dinâmicos, sem KPIs, sem roteiro de teste.

| Vertical pedida | Cobertura hoje | Situação |
| --- | --- | --- |
| Odontologia | therapy_clinic (aproximado, não é odonto de verdade) | PARCIAL |
| Escola de cursos profissionalizantes | Nenhuma — cai em 'other' | SEM TEMPLATE |
| Clínicas médicas | Nenhuma — cai em 'other' | SEM TEMPLATE |
| Escritório de contabilidade | Nenhuma — cai em 'other' | SEM TEMPLATE |
| Varejo (lanches/restaurantes) | Nenhuma — cai em 'other' | SEM TEMPLATE |
| Empresas de RH | Nenhuma — cai em 'other' | SEM TEMPLATE |
| Agente de integração | Nenhuma — cai em 'other' | SEM TEMPLATE |

Na prática: hoje, 6 das 7 empresas simuladas passariam pelo cadastro e pela entrevista normalmente (a engine é genérica o bastante para funcionar em conversa), mas o painel e os campos de cliente ficariam genéricos demais para 'excelência' — sem terminologia do setor, sem KPI relevante, sem roteiro de teste pronto para validar antes de ativar.

# Achado complementar — Motor de prospecção por e-mail (Sales)

Auditoria feita em 17-18/08 sobre o motor que já está em operação (Smarter Matriz e Mawi Cleaning):

- Volume real: 4 e-mails na sexta (14/08), 5 no dia seguinte — não é limite diário que trava, é quanto lead do Google Maps tem e-mail descobrível.

- Preview e edição do e-mail: SHIPPED (commit 8645377) — cor de destaque e nota de rodapé editáveis por unidade, aplicadas automaticamente.

- Resposta do lead ao e-mail: GAP REAL — email_reply_to nulo nas 2 unidades ativas, zero e-mails inbound registrados. Sem configurar o MX de recebimento no Resend, a resposta do lead não chega em lugar nenhum.

- Bug de enriquecimento: lead que não teve e-mail encontrado na primeira tentativa fica travado em 'novo' para sempre, sem nova tentativa — confirmado em produção (9 leads da Mawi, 6 da Matriz nesse estado).

- WhatsApp automático quando a unidade conectar: já pronto arquiteturalmente, dispara em paralelo ao e-mail assim que a Evolution API da unidade existir.

# Lista priorizada de gaps para lançamento no Brasil

| Prior. | Gap | O que fazer | Onde |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | Trava de pagamento bloqueia TODO o cadastro (não só cobrança) | Ativar processadora (Asaas/Stripe) ou liberar plano gratuito sem gate | checkout/complete/route.ts:109 |
| P0 | Resposta de e-mail do lead não chega a lugar nenhum | Configurar MX de Receiving + RESEND_WEBHOOK_SECRET no Resend | units.email_reply_to nulo, zero inbound |
| P0 | 6 de 7 verticais pedidas sem template (caem no fallback vazio) | Criar templates: cursos, clínica médica, contabilidade, varejo/restaurante, RH, integração | verticals/catalog.ts |
| P1 | Nenhum funcionário lança financeiro (entrada/saída) via conversa | Adicionar function-calling estruturado de financeiro ao Sales/Recepcionista | Gap arquitetural confirmado |
| P1 | Enriquecimento de lead roda 1x só, sem retry | Permitir nova tentativa após N dias ou sinalizar na UI | lib/leads/enrichment.ts:194 |
| P1 | Termos de Uso / Privacidade ausentes do fluxo de compra | Adicionar páginas + checkbox de aceite no checkout | Fase 1 |
| P2 | 3 de 6 tipos de funcionário sem simulação pré-ativação | Adicionar 'Testar Funcionário' para Tráfego/Conteúdo/SEO | employee-wizard-meta.ts |
| P2 | Fluxo OAuth de Tráfego/Conteúdo nunca validado na prática | Testar conexão real com conta de anúncios de verdade | Sinalizado pelo próprio subagente como 'a validar' |

P0 = impede o lançamento no Brasil hoje. P1 = compromete a promessa de operação autônoma. P2 = risco de qualidade, não bloqueia lançamento.